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Věc:	Zápis z 33. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 6
Datum a čas:	19.11.2025 od 17:02 do 19:17
Místo:	zasedací místnost RMČ č. 414 v budově ÚMČ Praha 6, ul. Čs. armády 
Přítomni:	Ing. Mgr. Petr Soukal, Ph.D. – předseda KV; Mgr. Marek Baxa – místopředseda KV;  Bc.  Jan Klofáč; Mgr.  Libor Procházka; JUDr. Tereza Strádalová; Ing.  arch. Eva Smutná, FEng.; Marek Tolde; Ing. Klára Novotná – tajemník KV.
Omluveni:	Mgr.  Václav Klepš;  JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, MBA, LL.M.; Mgr.  Martin Suchan; Bc.  Barbora Truksová.

Třicáté třetí jednání Kontrolního výboru ZMČ zahájil a dle následně schváleného programu řídil předseda KV P.  Soukal. Předseda KV přivítal všechny přítomné členy KV. 
Předseda KV uvedl, že měla dorazit bývalá členka KV E. Tichá, ale nakonec se omluvila. Dále předseda KV přivítal a představil nového člena KV – Bc. Jana Klofáče (po rezignaci E. Tiché), který byl zvolen na jednání ZMČ dne 10.11.2025, a předal slovo J. Klofáčovi, který se ve stručnosti představil členům KV. 
Předseda dále poděkoval E. Tiché za její fungování v KV. 

1. Schválení programu a určení ověřovatel zápisu
Program KV byl se členy sdílen v předstihu, nebyly vzneseny připomínky, v rámci bodu 7. Různé bude řešeno pět podbodů – plán činnosti KV na rok 2026, informace o zahraničních cestách (podnět ke kontrole), další jednání KV, Olympijská – bytový dům a Hradčanské rozhraní.  
1. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z 32. jednání KV 
3. Nová usnesení RMČ 
4. E-dotace seznámení členů KV s platformou pro kontrolu dotací
5. Stanice 6 (rekonstrukce Bubenečského nádraží) – zpráva skupiny 
6. Informace z kontrolních skupin a stav plnění úkolů z kontrolních skupin 
7. Různé 
												+ 7; - 0; z 0. 

V rámci tohoto bodu se M. Baxa dotázal na podnět ohledně kontroly pokladní hotovosti na ÚMČ P6, podnět byl předán na FV. 

Ověřovatelem zápisu třicátého druhého jednání KV byl navržen L. Procházka. 
												+ 7; - 0; z 0. 

2. Schválení zápisu z 31. jednání KV
Zápis ověřoval M. Tolde, byl se členy KV sdílen v předstihu, nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení KV č.  136/11/2025:
Kontrolní výbor schvaluje zápis z 32. jednání KV (viz příloha č. 1).
												+ 7; - 0; z 0  
3. Nová usnesení RMČ
Za uplynulé období proběhla 4 jednání RMČ (z toho 2 mimořádné).  Bylo identifikováno jedno usnesení, které nebylo schváleno v souladu s doporučením komise – usnesení RMČ č. 3141/25. KÚR v květnu 2024 bod projednala a nedoporučila ke schválení (9 členů KÚR bylo proti). Kontrolní skupina č.  1 do dalšího jednání KV provede analýzu usnesení, předseda KV zašle materiály – viz úkol č. 1 a 2. 
Dále předseda KV shrnul usnesení, která mají vztah k agendě KV - usnesení RMČ č. 3277/25, č.  3248/25, č. 3228/25 a 3234/25 – jedná se o témata, která byla řešena i na listopadovém ZMČ, byla k nim vedena široká diskuze, následně bylo na ZMČ schváleno. 
Dále upozornil na usnesení RMČ č. 3222/25 – dodatek ke smlouvě o dílo ZŠ Kocínka a následně otevřel diskuzi.

E. Smutná uvedla, že usnesení RMČ neobsahovalo pravdivé informace (usnesení RMČ č. 3228/25, ZMČ č. 522/25) – např. usnesení obsahovalo informaci, že pokud se smlouva neuzavře, nebude ji možno uzavřít po schválení metropolitního plánu (v usnesení ZMČ věta vypuštěna). E. Smutná uvedla, že schvalovaná a předkládaná usnesení by měla být pravdivá. 

4. E-dotace seznámení členů KV s platformou pro kontrolu dotací
Systém pro dokumentaci a dokladování dotací se mění, využívá se platforma e-Dotace. V minulosti byly dotace kontrolovány papírově, v současné době jsou vyúčtování programových dotací v tomto systému. Systém je přístupný přes webové stránky Prahy 6 – přihlášení do systému (https://system.praha6.cz/system/). 
Následně bylo členům KV představeno, jak se v systému orientovat (e-Dotace – přehled – zpracované – následně nalézt podle názvu programovou dotaci – detail – v dolní části vyúčtování dotace – nalézt příjemce dotace). 
Členové kontrolní skupiny č. 5 pro kontrolu dotací by měli mít do systému e-Dotace přístup. V případě dotazů nebo nejasností je možno kontaktovat předsedu KV nebo tajemnici KV. 
M. Baxa se dotázal, kdo kontroluje vyúčtování dotací v systému e-Dotace, což je vždy věcně příslušný odbor, který dotaci poskytl. 

5. Stanice 6 (rekonstrukce Bubenečského nádraží) – zpráva skupiny 
Kontrolní skupina vznikla na podnět M. Baxy zhruba 1,5 roku zpátky. Bylo jasné, že rekonstrukce bude trvat delší dobu, než se původně předpokládalo, cena bude vyšší než plánovaná, „nízká“ výše nájemného a pohled památkářsky versus umělecky (ztvárnění vnitřku restaurace). Kontrolní skupina se zabývala těmito okruhy. Následně předal slovo M. Baxovi, který představil zprávu kontrolní skupiny. 
M. Baxa uvedl, že na některé dotazy k projektu Stanice 6 bylo zodpovězeno spol. SNEO a.s. (průzkum před zadáním zakázky) na 31KV. Byly obavy, že když to stojí více a trvá déle, zda nebyl problém v zadané zakázce, zda neměl vyhrát někdo jiný, zda neměl být projekt lépe připraven (SNEO a.s. vysvětlilo postup, některé věci nebylo možné odhalit). Další hypotézou bylo, zda má cenu provádět nákladnou rekonstrukci, když budova nebude mít dostatečné ekonomické využití („nízký nájem“ pro nájemce). Třetím zaměřením kontroly bylo, že se jedná o památkově chráněný objekt (památkáři měli k projektu spoustu připomínek, které způsobily navýšení ceny projektu), vnitřní prostor neodpovídal památkově chráněnému prostoru. Zpráva kontrolní skupiny obsahuje doporučení, ke kterým byla otevřena diskuze. 
P. Soukal uvedl, že s doporučením kontrolní skupiny souhlasí, až na drobné připomínky:
· Kontrolní skupina doporučuje zavést povinnost provádění komplexních průzkumů – spíše by provádění komplexních průzkumů pouze doporučil, 
· Kontrolní skupina doporučuje stanovit povinnou finanční rezervu – mohl by být signál pro soutěžitele pro navýšení ceny projektu (vysvětlilo SNEO a.s., na 31. jednání KV), projekt i při navýšení ceny byl vždy realizován, 
· Kontrolní skupina doporučuje vždy získat odborný posudek – povinnost by neměla být absolutní, ale v odůvodněných případech byl posudek zadán, 
· Kontrolní skupina doporučuje neuzavírat smlouvy na dobu neurčitou – spíše do smluv na dobu neurčitou dávat možnost ukončení smlouvy za určitých podmínek (rozvazovací podmínky). 

M. Baxa následně reagoval na připomínky předsedy KV, zdůvodnil stanovisko/záměr kontrolní skupiny:
· komplexní průzkum – pokud bude doporučení příliš „měkké“, průzkumy se nebudou dělat do hloubky (hlavně u historických budov), vynaložit více peněz, než projekt začne, aby se rozpočet nenavyšoval tolik v průběhu realizace, 
· finanční rezerva – záměrem doporučení byl návrh fungování střednědobého plánování (dofinancování projektu již není nikde schvalováno, zda by nebylo čestnější již s navýšením počítat ve schvalování projektu), 
· [bookmark: _GoBack]odborný posudek – objekt nemusí být pronajat za plně komerční nájem, ale MČ by měla vědět, jaký je (aby byla představa, jaká je poskytnuta sleva),
· doba neurčitá – větší tlak na vyjasnění podmínek. 

E. Smutná uvedla, že až v průběhu realizace se zjistilo, že se jedná o památkově chráněný objekt, nikdo předem neprověřoval, co obnáší mít ve správě památkově chráněný objekt. 
L. Procházka uvedl, že u velkých projektů bude stále řešeno to samé (navýšení ceny apod.), bylo by dobré, určit jasnější pravidla pro výši nájemného. 
E. Smutná navrhla, aby byl od RMČ vyžádána odpověď, zda byl cíl/záměr projektu naplněn a jaký má projekt finanční přínos pro MČ, vyhodnocení provozu. Předseda KV uvedl, že lze předpokládat, že odpověď bude pozitivní. L. Procházka uvedl, že druhá část zprávy kontrolní skupiny je tomu věnovaná, měla by pomoci do budoucna definovat co je cílem, za jakou cenu apod. 
M. Tolde uvedl, že v rámci KMP se snaží o změnu strategie k těmto objektům („nižší nájem“ za účelem podpory kultury), je snaha, aby nájem alespoň pokryl náklady na údržbu budovy, souhlasí s klauzulí pro ukončení nájmu i u doby neurčité. 
T. Strádalová uvedla, že smlouvy na dobu neurčitou by měly mít možnost výpověď nájmu bez udání důvodu (v delší výpovědní době), případně se zamyslet nad obratovým nájmem. 
Předseda KV následně představil návrh usnesení, které zformuloval z doporučení ve zprávě kontrolní skupiny. V rámci diskuze mezi členy KV bylo usnesení upraveno. 

Usnesení č. 137/11/2025:
KV bere na vědomí zprávu kontrolní skupiny k rekonstrukci Bubenečského nádraží (viz příloha 2). Kontrolní skupina k rekonstrukci BN končí činnost. 
Celkové náklady na vlastní rekonstrukci byly ve výši zhruba 30 M Kč (bez DPH). Roční nájemné je ve výši 0,1M Kč.
KV doporučuje:
· Vypracovat podrobnou analýzu příčin navýšení nákladů a vzniku víceprací.
· Zpracovat interní metodiku postupu při přípravě a realizaci rekonstrukcí památkových objektů s  vymezením odpovědnosti jednotlivých účastníků (a včas doložit, že se nejedná o památkově chráněný objekt). 
· Před zahájením výběrového řízení na provozovatele a započetím rekonstrukce vytvořit odborný posudek, či kvalifikovaný odhad na maximálně možné komerční využití daného objektu, pokud pro rekonstrukci není uveden jiný důvod.
· Stanovovat minimální hodnotu nájmu tak, aby pokrývala veškerou údržbu a to včetně středně velkých oprav, úprav objektu a opotřebení pronajatého objektu.
· V budoucích smlouvách o dílo výslovně a jednoznačně vymezovat, co se rozumí finálními pohledovými vrstvami, a zda pod tyto vrstvy spadá i umělecké dotváření.
· KV ukládá předsedovi, aby doporučení projednal s tajemníkem UMČ P6.
									+ 6; - 0; z 1 (T. Strádalová).

6. Informace z kontrolních skupin a stav plnění úkolů z kontrolních skupin 
Předseda KV na úvod navrhl usnesení se zařazením nového člena KV do kontrolních skupin, požádal, aby zaujal místo za E. Tichou a případně se přidal do dalších. 

Usnesení KV č.  138/11/2025:
KV schvaluje zařazení člena KV Jana Klofáče do kontrolní skupiny 1 (usnesení), kontrolní skupiny 2  (VZMR) a kontrolní skupiny 5 (dotace).
												+ 7; - 0; z 0. 

Kontrolní skupina č. 1 – usnesení ZMČ, RMČ (M. Baxa, J. Klofáč, B. Truksová) 
Kontrolní skupina č. 1 zpracuje analýzu usnesení za uplynulé období (leden – říjen 2025) – viz úkol v  řešení č.  1. Převážně se jedná o poskytnutí darů a dotací (které nebyly před usnesením RMČ projednány v příslušné komisi). B. Truksová analýzu připraví za kontrolní skupinu. 

Kontrolní skupina č. 2 – veřejné zakázky (M. Petrásek, E. Smutná, E. Tichá/J. Klofáč)
E. Smutná prezentovala dílčí zprávu z kontroly na 28.KV. E. Tichá zprávu zaslala (měla dnes dorazit a  prezentovat dílčí závěry, ale nakonec se omluvila), dílčí zpráva z kontroly je přílohou č. 3. 
M. Petrásek zpracuje dílčí zprávu z kontroly – viz úkol v řešení č. 2 (po dokončení celé kontroly bude formulováno případné usnesení včetně doporučení kontrolní skupiny. 

Kontrolní skupina č. 3 – školské investice (V. Klepš, M. Suchan)
V. Klepš prezentoval zprávu z kontroly J. A. Komenského. M. Suchan do dalšího jednání připraví průběžnou zprávu ke kontrole MŠ Šmolíkova – viz úkol č. 3 v řešení. 

Kontrolní skupina č. 4 – zdravotnické investice (E. Smutná, M. Suchan)
Všechny projekty jsou v rané fázi realizace, ke kontrole nebylo nic vybráno. 

Kontrolní skupina č. 5 – dotace (J. Klofáč, E. Smutná, M. Suchan, M. Tolde, B. Truksová) 
Na disku je nahrán seznam dotací pro kontrolu, jednotlivé podklady jsou poptávány, po obdržení budou uloženy na disku (některé předány v listinné podobě). 
Předseda KV dále uvedl, že ostatní dotace jsou v systému eDotace (webový informační systém městské části Praha 6). Požádal, aby členům kontrolní skupiny byl zřízen přístup. 
M. Suchan zpracoval zprávu z kontroly dotace, která je uložena na disku a bude prezentována na dalším jednání KV. 

Kontrolní skupina č. 6 – nemovitý majetek, pohledávky (M. Baxa, V. Klepš, L. Procházka, T.  Strádalová, M.  Tolde)
Předseda KV si vyžádal podklady ke kontrole, budou nahrány na disk. 

Předseda KV dále informoval členy KV, že podnět z minulého KV ohledně kontroly nakládání s hotovostí na ÚMČ Praha 6 byl předán na FV. 

7. Různé 
a) Plán činnosti KV byl členům KV zaslán, je obdobný jako v předchozích letech, předseda KV vyzval členy k jeho prostudování a případnému doplnění/změně. 

Usnesení KV č.  139/11/2025:
KV schvaluje plán činnosti KV na rok 2026 a doporučuje plán předložit ZMČ (viz příloha č. 4).
												 + 7; - 0; z 0. 

b) Předseda KV obdržel podnět k prověření od starosty MČ P6 (na základě interpelace na listopadovém jednání ZMČ) ohledně nákladů na zahraniční cesty. Interpelující upozornil, že místostarostka Čapková měla vysoké náklady na zahraniční cesty v porovnání s ostatními (tato skutečnost byla v rámci jednání ZMČ místostarostkou vysvětlena). Starosta požádal předsedu KV, aby podnět překontrolovat. Předseda KV uvedl, že dle jeho názoru se jedná o kontrolu hospodaření, která je v kompetenci FV, a podnět předsedovi FV předá. 
E. Smutná uvedla, že obdržený report k zahraničním cestám radních byl dle jejího názoru nedostatečný, neobsahoval přínos služební cesty. Předseda KV uvedl, že tento bod byl projednán na minulém KV a uzavřen, report obsahoval důvod. 
M. Baxa navrhl, aby byla stanovena pravidla pro zahraniční služební cesty (souhlas byl vysloven i na jednání ZMČ) a aby byla obdržena zpětná vazba z provedené kontroly FV. M. Tolde doplnil, že na jednání ZMČ bylo stanoveno, že pravidla pro zahraniční služební cesty by měla vycházet z pravidel MHMP, která bude předseda KV sdílet se členy KV – viz úkol č. 3. 
Předseda KV předá podnět pro kontrolu zahraničních pracovních cest na FV a zároveň si vyžádá informaci o způsobu a výsledku kontroly – viz úkol č. 4. 
V rámci diskuze k podnětu bylo navrženo a zformulováno usnesení. 

Usnesení KV č. 140/11/2025:
KV doporučuje vypracovat pravidla pro zahraniční pracovní cesty a reporting jejich nákladů. 
												+ 7; - 0; z 0. 
c) Další jednání KV se bude konat 17.12.2025 od 17:00h. 

d) E. Smutná uvedla, že usnesení RMČ č. 3141/25 – Smlouva o spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 6 (Bytový dům Olympijská) obsahovalo nepravdivé informace, KÚR se od smlouvy distancuje, bylo to schváleno navzdory nedoporučení KÚR a poškozuje jednotlivé členy KÚR. E. Smutná doporučuje, aby bylo usnesení RMČ revokováno (závěr usnesení obsahuje klauzuli, že zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti), usnesení obsahuje nepravdivé informace a neobsahovalo veškeré informace, např. neobsahuje skutečnost, že ORI podal námitku. Na zářijovém jednání ZMČ byla schválena aktualizace podmínek pro uzavírání smluv s investory, smlouvy mají být předkládány ke schválení i ZMČ, ale výše uvedená smlouva na jednání ZMČ předložena nebyla k vyjádření. E. Smutná se dotázala, z jakého důvodu předložena nebyla (schválena byla až po přijetí nových pravidel). Dále uvedla, že v metropolitním plánu došlo ke změně výškové hladiny u budovy a dotázala se, zda by bylo možné, aby KV vznesl dotaz na MHMP podle zákona 106/1999 Sb. T.  Strádalová uvedla, že orgány MČ nemůžou žádat informace podle zákona 106/1999 Sb. 
P. Soukal si vyžádá poklady (včetně zápisu z jednání KÚR) a tento podnět bude zařazen jako bod na další jednání KV. 

e) E. Smutná uvedla, že na listopadovém jednání ZMČ bylo schváleno usnesení 523/25 – Uzavření plánovací smlouvy mezi městskou částí Praha 6 a společností Letná Park Centrum a.s. a Business Park Centrum a.s. (Hradčanské rozhraní). Smlouva bude uzavřena v rozporu s územním plánem, metropolitním plánem, zadání nebylo konzultováno v KÚR. Workshop bude na pozemku, kde vlastníkem je HMP a investor, náklady pro MČ budou ve výši cca 3 mil Kč, nevidí důvod pro uzavření smlouvy, když MHMP bude smlouvu uzavírat až po schválení metropolitního plánu (bude jiná hodnota pro kontribuci). Dotázala se, proč byla MČ P6 smlouva uzavřena již teď, a proč bude MČ P6 financovat workshop, který ani nebude na jejích pozemcích (na základě čeho budou finance vynaloženy). 
Smlouva je dle E. Smutné problematická a nevýhodná. 
P. Soukal si vyžádá poklady a tento podnět bude zařazen jako bod na další jednání KV. 

Seznam nových úkolů:
Úkol č. 1: Kontrolní skupina č.  1 do dalšího jednání KV provede analýzu usnesení, které nebylo schváleno v  souladu s doporučením komise (KÚR) – usnesení RMČ č. 3141/25.
Úkol č. 2: Předseda KV zašle materiály ke kontrole usnesení RMČ č. 3141/25. 
Úkol č. 3: Předseda KV zašle členům KV metodiku MHMP k zahraničním pracovním cestám. 
Úkol č. 4: Předseda KV předá podnět pro kontrolu na FV a zároveň si vyžádá informaci o způsobu a  výsledku kontroly.

Seznam úkolů nevyřešených/v řešení: 
1) B. Truksová (KS č. 1) připraví analýzu usnesení za uplynulé období (leden - květen 2025), včetně stanoviska nebo případného doporučení.
2) M. Petrásek připraví dílčí zprávu z kontroly veřejných zakázek.
3) M. Suchan do dalšího jednání připraví průběžnou zprávu ke kontrole MŠ Šmolíkova.

Seznam vyřešených (splněných úkolů):
1) Na 4. jednání KV pozvat P. Palackého k představení závěrů a zjištění z kontroly zadávání zakázek na zeleň. P. Palacký byl hostem 5. jednání KV a členy KV seznámil se závěry z kontroly. 
2) Na 4. jednání KV zařadit bod, který bude vysvětlovat přístup zastupitelů a nezastupitelů (i veřejnosti) k usnesením RMČ a ZMČ, pozvat kompetentní osoby pro vysvětlení a zodpovězení případných dotazů k fungování nového webu a přístupu k usnesením, a zároveň zajistit podklady k zakázce nového systému pro usnesení RMČ a ZMČ. 
3) Zajistit všechny vystavené objednávky a interní sdělení k zakázce „zajištění role konzultanta pro ÚMČ P6“.  Na 5. jednání KV byla prezentována zpráva z kontroly. 
4) Zajistit podklady k výjezdnímu zasedání RMČ. Předseda KV materiály obdržel a sdílel se členy KV.
5) Kontrolní skupina č. 1 – na příštím jednání KV seznámit členy se stanoviskem k usnesením, která nebyla schválena v souladu se stanoviskem komise/výboru a usnesením, která byla schválena bez předchozího projednání v komisích/výborech přijatých RMČ v lednu a únoru 2023. Zpráva byla prezentována na 5. jednání KV. 
6) Předseda KV si vyžádá zápis z posledního jednání, případně novelizovaný jednací řád do dalšího jednání KV. 
7) Předseda KV poskytne metodické vedení pracovní skupině č. 3 v oblasti investičních akcí u školských projektů. 
8) Předseda KV vyžádá ke školské investiční akci MŠ Tychonova následující podklady: 
· vítěznou nabídku zhotovitele
· další přijaté nabídky 
· smlouvu s projektantem 
· stanovisko památkářů. 
9) Podnět k privatizaci městských bytů, na 6. Jednání KV G. Lacinová zodpověděla dotazy členů KV a následně zaslala další materiál k privatizaci dvou konkrétních městských bytů.
10) Pracovní skupina č. 1 na dalším jednání KV (8) představí analýzu usnesení RMČ za duben a květen.
11) Na dalším jednání KV (8) bude prezentována finální zpráva z kontroly (včetně doporučení) skupinou č. 3 – projekt MŠ Tychonova
12) Na dalším jednání KV (8) bude členy skupiny č. 5 prezentována finální zpráva o první množině vybraných dotací včetně případných doporučení.
13) Člen pracovní skupiny č. 2 M. Petrásek bude na dalším jednání prezentovat závěrečnou zprávu z kontrolní činnosti (včetně doporučení).
14) Předseda KV vyřeší nefungování přístupu některých členů na sdílený prostor na google drive.
15) Pracovní skupina č. 9 prověří podnět ohledně garáže od paní J.
16) Pracovní skupina č. 2 bude prezentovat stanovisko k podnětu zadání zakázky na knihobudku na Břevnově. Splněno, viz bod 8.  
17) Předseda KV seznámí kancelář tajemníka/tajemníka se závěry z jednotlivých pracovních skupin.
18) Na další jednání KV pozvat Z. Hořánka (předseda Komise majetkové politiky), pokud by členové KV po seznámení se metodikou popsanou v Statutu KMP (kdy není potřeba předchozí projednání v komisi) vyžadovali objasnění metodiky od předsedy KMP. V termínu jednání KV čerpal předseda KMP dovolenou, bude pozván na další jednání KV.
19) Předseda P. Soukal vznese dotaz a pokusí se zjistit informaci o výtěžnosti objektu Dejvická 4.
20) Na květnové/červnové jednání KV pozvat I. Šilhánkovou, aby prezentovala stav v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů bude hostem jednání po ukončení auditu v oblasti nakládání s osobními údaji, kde bude prezentovat závěry auditu. Audit byl přesunut na červen 2023, závěrečná zpráva z auditu bude vyhotovena do 31.07.2023, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů bude pozvána na zářijové jednání KV. Bude pozvána na 10. jednání KV.
21) Předseda KV připraví seznam zakázek a formou náhodného výběru budou vytipovány další zakázky ke kontrole
22) Předseda KV si vyžádá aktualizovaný seznam dotací, ze kterého budou náhodně vybrány další dotace pro kontrolu, zároveň budou vyžádány materiály, které KV ještě neobdržel z důvodu probíhající kontroly ze strany odboru.
23) Přehled exekucí a insolvencí – předsedou P. Soukalem zajistil.
24) Členové pracovní skupiny č. 3 na 11. jednání připraví průběžnou zprávu k předmětné kontrole „investice škola Kocínka“, případně sdělí, zda nechybějí materiály, aby tato kontrola mohla být provedena.
25) Členové pracovní skupiny č. 4 připraví ke kontrole investiční akce Poliklinika pod Marjánkou průběžnou zprávu na další jednání, případně sdělí, zda chybějí či nechybějí materiály, aby kontrola mohla být provedena.
26) Každý z členů pracovní skupiny č. 5 připraví na 11. jednání zprávu z kontroly předmětných přidělených dotací, ke kterým jsou k dispozici podklady.
27) Pracovní skupina č. 6 připravila na 11. jednání zprávu z kontroly předmětných nájemních smluv
28) Předseda P. Soukal obstará 4 vybrané příkazní smlouvy (MČ/SNEO) a poskytne kontrolní skupině, která ověří, zda příslušný odbor činí co má ve vztahu k tomu, co mu předmětná smlouva ukládá.
29) Předseda P. Soukal připraví ve spolupráci s místopředsedou M. Baxou (případně dalšími členy KV, kteří by měli zájem) do příštího jednání KV návrh usnesení k věci „Břevnovská knihobudka“. 
30) Předseda P. Soukal do příštího jednání připraví ve spolupráci s místopředsedu M. Baxou návrh usnesení/doporučení k věci „Dům Comenius“.
31) Předseda P. Soukal obstará pro prac, skupinu č. 3 chybějící dodatky/smlouvu o smlouvě budoucí ve věci  VZMR Na Kocínce.
32) Předseda P. Soukal obstará pro prac. skupinu č. 4 potřebné změnové dodatky a skupina představí na příštím jednání finální zprávu.
33) Na podnět pracovní skupiny č. 5 si předseda P. Soukal vyžádá od věcně příslušného odboru OŠ podklady ke změně v rámci dotace pro ZŠ Marjánka, Praha 6, Bělohorské 52 „Angličtina v praxi“ požadovaná částka 115.000,- obdrženo 270.000,- (chybí dokument k navýšení, případně nebyl předán kontrolnímu výboru).
34) Předseda KV odkomunikuje se členy pracovní skupiny č. 5 případná doporučení k dotacím.
35) Předseda P. Soukal navrhne a prokomunikuje termín jednání pracovní skupiny č. 8 za účasti předsedy KV.
36) Na příští jednání pozve předseda zástupce ODŽP (12KV), který podá KV stanovisko a informaci o kontrolním systému plnění zakázky na Antigraffitti program.
37) Předseda KV prověří přístup k „historickým“ usnesením a bude informovat členy KV.
38) Pracovní skupina č. 1 (M. Baxa, K. Höfer, E. Tichá) se zaměří na dodržování jednacího řádu komisemi a výbory (se zaměřením na zveřejňování programů a zápisů na web), pravidelně na jednání KV předložit informaci, zda je vše v pořádku nebo případné nedostatky. V rámci této kontroly zařadit i analýzu způsobu jednání komisí (distančně, hybridně, online; v případě hybridního jednání ověřit, zda je odkaz na jednání již v pozvánce na jednání).
39) Pracovní skupina č. 5 (K. Höfer, E. Smutná, M. Suchan, M. Tolde) – na základě dodaných podkladů ze dne 08.01.2024 bude zaktualizována zpráva (včetně případných doporučení, zjištění), která bude prezentována na 14KV.
40) J. Jireš - dodělat analýzu nájemních smluv (2) a připravit/doplnit zprávu v oblasti kontroly nájemních smluv (viz úkol č. 7). 
41) Předseda KV vznese dotaz, aby byl projekt (Dům Comenius) zpětně prověřen, zda nebylo možné záměr investora zjistit, již ve fázi územního řízení (v rámci spisu k projektu) – podklady sdíleny se členy KV 08.02.2024.
42) Pracovní skupina č. 3 (K. Höfer, V. Klepš, M. Suchan) - na 15. KV bude prezentována finální zpráva z kontroly, včetně možných zjištění, doporučení a případného usnesení.
43) Předseda KV pozve na další jednání tajemníka ÚMČ, aby členům KV objasnil příkaz tajemníka k zakázkám malého rozsahu – stanovisko tajemníka uvedeno v oběžníku KV. V případě nedostatečnosti bude řešeno dále pozváním tajemníka na další jednání KV.
44) Pracovní skupina č. 4 (J. Jireš, V. Klepš, M. Suchan) – na základě nových podkladů zaktualizuje průběžnou zprávu a zformuluje usnesení, případní doporučení nebo zjištění. 
45) M. Petrásek – dodělat analýzu a připravit zprávu v oblasti kontroly veřejných zakázek. 
46) Předseda KV zjištění z kontroly dotací (zjištění K. Höfera) postoupí k dalšímu řešení věcně příslušnému odboru.
47) E. Tichá na 15. KV připraví k projednání bod ohledně plnění podmínek přijatých ke klimatickému plánu. Bod byl původně zařazen na 15. KV, ale před schválením programu byl zrušen. 
48) Pracovní skupina č. 6 (M. Baxa, J. Jireš, V. Klepš, T. Strádalová, M. Tolde) -  na základě obdržených podkladů připraví zprávu, ve které zformuluje případné doporučení, zjištění a návrh usnesení.
49) Pracovní skupina č. 4 (J. Jireš, V. Klepš, M. Suchan) – na základě nových podkladů zaktualizuje průběžnou zprávu a zformuluje usnesení, případné doporučení nebo zjištění. 
50) Členové pracovní skupiny č. 2 identifikují pro ně zajímavé zakázky pro kontrolu (ze seznamu uložené na disku), tento výběr sdělí předsedovi KV nejpozději do 26.04.2024, jinak vzorek 30 zakázek vybere předseda KV, který následně vyžádá podklady ke kontrole. 
51) Předseda KV zjistí důvody prodlevy časového harmonogramu projektu ZŠ Kocínka (po  návratu vedoucí OŠ). 
52) Předseda KV zjistí, jaká byla plánovaná cena celé investice projektu ZŠ Kocínka. 
53) Předseda KV u školských projektů zjistí, kterou firmou jsou/budou realizovány. 
54) Členové pracovní skupiny č. 5 si vyberou 4 dotace ke kontrole (každý), výběr sdělí nejpozději do 26.04.2024 předsedovi KV, který jinak vzorek vybere samostatně a následně vyžádá podklady ke kontrole. 
55) Předseda KV zašle pracovní skupině č. 8 a 10 smlouvu k Bubenečskému nádraží/Stanici 6. 
56) Pracovní skupina č. 9 (T. Strádalová) naformuluje návrh odpovědi na stížnost od N.W.
57) Předseda KV vznese dotaz, kdy bude projednán ba KÚR ve věci usnesení KV 56/2/2024, aby se dospělo k závěru, zda došlo nebo nedošlo k pochybění při prezentaci obrazového záznamu. 
58) Pracovní skupina č. 1 bude na dalším jednání KV prezentovat analýzu usnesení, která nebyla projednána v komisi, před schválením v RMČ – prezentováno 18 KV. 
59) Předseda KV na další jednání připraví seznam zdravotnických investic, pro výběr projektů ke kontrole (zasláno 10.06.2024).
60) Na 20KV (září 2024) bude kontrolní skupina č. 4 prezentovat průběžnou zprávu z kontroly a bude formulovat případné další požadavky na materiály ke kontrole.
61) Na 20KV (září 2024) bude kontrolní skupina č. 5 prezentovat průběžnou zprávu.
62) Předseda KV si vyžádá informace, jak byly využity výsledky zakázky a jaké byly výsledky ze zakázky OŠ – testování škol.
63) Předseda KV si vyžádá dodatečné informace k projektu ZŠ Vlastina (cena za zpracování zakázky, způsob ověření ceny obvyklé, cenové nabídky).
64) Kontrolní skupina č. 6 se bude zabývat podnětem vzneseným na zářijovém ZMČ (smlouvy mezi MČ P6 a Tatranem Střešovice), předseda KV poptá podklady ke kontrole.
65) Předseda KV si vyžádá doplňující informace ke smlouvám s TJ Tatran Střešovice (smlouva darovací, smlouva o smlouvě budoucí).
66) Předseda KV si od společnosti SNEO vyžádá seznam členů komisí k otevírání obálek u  výběrových řízení za poslední 4 roky. 
67) Předseda KV domluví návštěvu pro E. Smutnou v LDN Chittussiho.
68) Předseda KV si vyžádá seznam kontrolních dní u projektu ZŠ Kocínka. 
69) Předseda KV dodá podklady k usnesení RMČ č. 2089/24  (prominutí nedobytných dluhů a zánik pohledávek za nájemci bytů, nebytových prostor a pozemků) T. Strádalové. 
70) Předseda KV zašle veškeré podklady k usnesení RMČ č. 2240/24 ze dne 02.12.2024 – Nabídka přímého převodu areálu zámku Veleslavín. 
71) Předseda KV si vyžádá podklady k rozpočtu na rok 2025 – kapitola vnitřní správa – „SmartCity – 5G virtuální realita pro aktivizaci seniorů“.
72) T. Strádalová zašle judikát k podpoře de minimis předsedovi KV.
73) Předseda KV si vyžádá informaci, zda bylo v rozpočtu MČ P6 počítání s náklady k výpůjčce uměleckého díla Hlava Nemtudomky (ze které rozpočtové kapitoly bylo hrazeno).
74) Předseda KV si vyžádá informaci o aktuálním stavu financování Veleslavínského zámku.
75) Na 20 KV (září 2024) bude kontrolní skupina č. 3 prezentovat zprávu z 2 projektů (každý člen jeden projekt), včetně zjištění, doporučení a návrhu usnesení. Na 20 KV prezentovány zpráva ZŠ Vlastina a ZŠ a MŠ J. A. Komenského. Bude prezentována zpráva ZŠ Kocínka, následně bude přijato finální usnesení. 
76) Předseda KV se pokusí vyžádat materiál k odepisovaným pohledávkám před projednáním ZMČ.
77) Předseda KV se pokusí vyžádat revize nájemních smluv v předstihu, než bude schválena finální verze.  
78) Na 20KV (září 2024) bude kontrolní skupina č. 2 prezentovat finální zprávu, včetně zjištění, doporučení a návrhu usnesení. Na 20 KV prezentovány dílčí zprávy E. Smutné a E. Tiché. Po zprávě M. Petráska bude formulováno finální usnesení. 
79) Předseda KV projedná s tajemníkem ÚMČ podnět KV ohledně podpory de minimis (v rámci dotačních smluv).
80) Předseda KV si vyžádá písemné stanovisko k bodům uvedeným ve zprávě (a případně na dalším jednání KV bude pozván věcně příslušný radní/vedoucí k zodpovězení dotazů.
81) Předseda KV poptá informaci, jak funguje zveřejňování na úřední desce, jak jsou nastaveny kontrolní mechanismy pro zveřejňování dokumentů na úřední desce.
82) Předseda KV si vyžádá další podklady ke kontrole školských investic (dle fáze realizace projektu).
83) Předseda KV si vyžádá seznam realizovaných projektů v oblasti zdravotnictví za rok 2024 – 2025 pro další kontrolu.
84) B. Trusková do 23. jednání KV připraví dílčí zprávu z kontroly dotací (z oblasti kultury).
85) Kontrolní skupina č. 6 zanalyzuje vybrané nájemní smlouvy (po obdržení materiálů ke kontrole).
86) Kontrolní skupina č. 1 posoudí stanovisko předsedy KMP k projednávanému bodu 5 a  připraví shrnutí.
87) Kontrolní skupina č. 1 v obecné rovině zanalyzuje, zda je potřeba upravit jednací řád pro komise.
88) Předseda KV náhodně vybere vzorek 30 zakázek ke kontrole. 
89) Členové KS2 případně vyberou zakázky pro ně zajímavé ke kontrole. 
90) Předseda KV si vyžádá informaci od věcně příslušného odboru/radního v jaké fázi jsou jednotlivé projekty zdravotnického charakteru.
91) Předseda KV se obrátí na MHPM ohledně možného stanoviska k výpočtu odečtu hodnoty kontribuce (bod č. 4 25KV).
92) Předseda KV si vyžádá podklady ke kontrole zakázek malého rozsahu.
93) Předseda KV připraví seznam dotací pro další vlnu kontroly.
94) Předseda KV si vyžádá informaci, o průběhu elektronické aukce.
95) Předseda KV si vyžádá informaci, zda již existuje nový formulář podnájemních smluv (revize vzorové smlouvy na základě doporučení KV).
96) Předseda KV poptá další plánované kroky u Seniorského centra Šatovka (zrušení změny územního plánu).
97) E. Smutná požádala o zaslání podkladů k usnesením o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ZŠ Kocínka (usnesení RMČ č. 2744/25) a dodatek ke smlouvě o dílo MŠ Libocká (usnesení RMČ č. 2737/25 a RMČ č.  2741/25).
98) Předseda KV si vyžádá doplňující informace k zakázce KT2/0003/2024, kde nebylo možno identifikovat, o  co se přesně jedná; dále si vyžádá informaci, jaký přínos má inzerce volných míst ve dvou denících (zda se to vzhledem k ceně vyplatí); a zakázka na streaming zasedaní ZMČ (dodavatel plní služby řadu let), zde navrhla, zda by neměl být dodavatel opětovně vysoutěžen.
99) Předseda KV poptá informaci, jak probíhala příprava veřejné zakázky (průzkum před realizací) u rekonstrukce MŠ Libocká.
100) Předseda KV navrhne účast zástupci spol. SNEO a.s., k objasnění, jak probíhá příprava a průzkum před realizací zakázek (k objasnění nárůstu cen u některých realizovaných zakázek).  
101) Předseda KV si vyžádá informaci, kdo a jakým způsobem ze strany ÚMČ P6 u bytů v Rezidenci Radimova chodil na kontroly při výstavbě a kdo porovnával s projektovou dokumentací, resp. kdo tak bude ještě činit.
102) Předseda KV si vyžádá odpověď k podaným námitkám k zřízení práva stavby pana P. T.
103) Předseda KV si vyžádá odpověď/odpovědi k podaným námitkám k zřízení práva stavby E. Smutné. 
104) Předseda KV si od OŠ vyžádá informaci, co bylo příčinou ztráty v ZŠ Petřiny sever a  informaci, jak jsou na tom s finanční situací ostatní školy.
105) Předseda KV si vyžádá informaci, proč v reportu publikování programů a zápisů z komisí a výborů nebyla zahrnuta Komise pro dopravu a bezpečnost. 
106) Předseda KV vyžádá informaci, kolik proběhlo zahraničních pracovních cestu za volební období a jaký měli přínos pro MČ P6.
107) Předseda KV vyžádá informaci, kdo realizuje pravidelné kontroly stavu krytů a prověřuje jejich funkčnost, a jaký je celkový stav a  počet krytů civilní obrany a jejich rozmístění na území MČ P6.
108) Předseda KV připraví seznam pohledávek ke kontrole.
109) V. Klepš (školské investice) připraví dílčí zprávu z kontroly. 
110) Po uvedení Stanice 6 do provozu zpracuje kontrolní skupina č. 8 a 10 finální zprávu.
111) Předseda KV připraví vzorek 20 pohledávek pro členy kontrolní skupiny č. 7.
112) Předseda KV předá podnět ke kontrole nakládání s hotovostí na ÚMČ P6 předsedovi FV.



Ing. Mgr. Petr Soukal, Ph.D., předseda KV ZMČ Praha 6

Zapsala: Ing. Klára Novotná, tajemník KV ZMČ Praha 6 
	
Ověřil: L. Procházka, člen KV 

Seznam příloh:
1. Zápis z 32. KV (bez příloh)
2. Zpráva z kontroly Stanice 6 
3. Kontrola VZMR E. Tichá 
4. Plán činnosti KV na rok 2026

Příloha č. 1: Zápis z 32. KV (bez příloh)
Věc:	Zápis z 32. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 6
Datum a čas:	22.10.2025 od 17:01 do 17:42
Místo:	zasedací místnost ZMČ č. 601 v budově ÚMČ Praha 6, ul. Čs. Armády 
Přítomni:	Ing. Mgr. Petr Soukal, Ph.D. – předseda KV; Mgr. Marek Baxa – místopředseda KV (příchod 17:05);  Mgr. Václav Klepš;  Mgr. Libor Procházka; JUDr. Tereza Strádalová; Mgr.  Martin Suchan; Marek Tolde; Bc. Barbora Truksová; Ing. Klára Novotná – tajemník KV.
Omluveni:	JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, MBA, LL.M.; Ing.  arch. Eva Smutná, FEng.; Ing.  Eva Tichá
	 

Třicáté druhé jednání Kontrolního výboru ZMČ zahájil a dle následně schváleného programu řídil předseda KV P. Soukal. Předseda KV přivítal všechny přítomné členy KV. 

1. Schválení programu a určení ověřovatel zápisu
Program KV byl se členy sdílen v předstihu, E. Tichá požádala o přesunutí bodu 6) Stanice 6 (rekonstrukce Bubenečského nádraží) – zpráva skupiny, protože nestihla z důvodu nemoci a pracovní vytíženosti zprávu dopracovat. Předseda KV navrhl, aby byl tento bod z programu stažen. Dále uvedl, že v bodě různé bude navržen podnět od M. Baxy. Následně otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. 
1. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z 31. jednání KV 
3. Nová usnesení RMČ 
4. Jak probíhá příprava a průzkum při realizaci zakázek – pokračování a shrnutí 
5. Školské investice – J. A. Komenského 
6. Stanice 6 (rekonstrukce Bubenečského nádraží) – zpráva skupiny 
6. Pohledávky po splatnosti 
7. Informace z kontrolních skupin a stav plnění úkolů z kontrolních skupin 
8. Různé 
												+ 7; - 0; z 0. 
Ověřovatelem zápisu třicátého druhého jednání KV byl navržen M. Tolde. 
												+ 7; - 0; z 0. 
2. Schválení zápisu z 31. jednání KV
Zápis ověřoval M. Suchan, byl se členy KV sdílen v předstihu, nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení KV č.  132/10/2025:
Kontrolní výbor schvaluje zápis z 31. jednání KV (viz příloha č. 1).
										+ 6; - 0; z 1 (B. Truksová) 
  
3. Nová usnesení RMČ
Za uplynulé období proběhla 3 jednání RMČ (z toho 1 mimořádné).  Nebyla identifikována žádná usnesení pro analýzu kontrolní skupiny č. 1, byla pouze shrnuta usnesení, která mají vztah k agendě KV, kde předseda KV upozornil na usnesení RMČ č. 3161/25, č. 3165/25 a č. 3171/25 – uzavření dodatků, které navyšují ceny rekonstrukcí;  usnesení RMČ č. 3194/25 – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Virtuální realita s podporou 5G“; usnesení RMČ č. 3143/25 – poskytnutí darů a dotací v oblasti životního prostředí (radní P. Palacký i nízké hodnoty darů a dotací dává k projednání do komise, oproti dotacím v oblasti sportu a volného času); a usnesení RMČ č. 3098/25 – elektronická aukce. 

V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil M. Baxa. 

4. Jak probíhá příprava a průzkum při realizaci zakázek – pokračování a shrnutí 
Na minulém jednání KV proběhla diskuze za zástupci společnosti SNEO a.s., předseda KV měl záměr bod ukončit usnesením, že KV vzal informaci na vědomí. V rámci diskuze mezi členy KV byl jiný názor, bod byl přerušen a členové KV měli zaslat návrh usnesení. Předseda KV v říjnu členy KV znovu vyzval k návrhu usnesení, bez reakce. 
Předseda KV představil návrh usnesení a následně otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. 

Usnesení KV č.  133/10/2025:
KV bere na vědomí informaci od hostů ze SNEO o tom, jak probíhá příprava a průzkum při realizaci zakázek rekonstrukcí.
												+ 8; - 0;  z 0. 
5. Školské investice – J. A. Komenského
Předseda KV předal slovo V. Klepšovi, aby představil zprávu z kontroly J. A. Komenského, která je přílohou č. 2. 
V. Klepš uvedl, že zpráva je ze začátku prázdnin, stavba byla ukončena v listopadu 2024. Ze začátku to vypadalo na výraznější zvýšení ceny oproti rozpočtu (více jak 15% - ze zákona o veřejných zakázkách se změna nad 15% považuje za podstatnou změnu závazku), ale následně byly uzavřeny další dodatky a výsledná cena nakonec nepřesáhla původní o více jak 10% (v porovnání s rozpočtem). Bylo dožadováno stanovisko od věcně příslušného odboru, zda má být navýšení ceny zdůvodněno/vysvětleno (při překročení 15%). Stanovisko není zohledněno ve zprávě, V. Klepš nebyl se stanoviskem  úplně ztotožněn, ale ve výsledku se o podstatnou změnu ceny nejednalo. Základní komplikací bylo, že rekonstrukce byla přebírána ve formě rozpracovanosti (původní zhotovitel stavbu nedokončil). 
Předseda KV následně představil návrh a otevřel diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. 

Usnesení KV č.  134/10/2025:
KV bere na vědomí zprávu člena KV Mgr. Klepše o kontrole k rekonstrukci základní školy Jana Ámose Komenského – Půdní vestavba ZŠ JAK plus rekonstrukce varny a jídelny a přístavba výtahu bez zjištěných nedostatků.
												+ 8; - 0; z 0. 
6. Pohledávky po splatnosti 
Předseda KV připravil seznam pohledávek po splatnosti ke kontrole, je uložen na disku a byl sdílen se členy KV. Bylo navrženo, aby byly vybrány pohledávky s dluhem vyšší jak 50.000 Kč, celkem pro kontrolu 20 pohledávek. T. Strádalová dále navrhla, aby ze vzorku byly odstraněny pohledávky, které jsou již v exekuci/insolvenci. 
Předseda KV připraví vzorek 20 pohledávek pro členy kontrolní skupiny č. 7 – viz úkol č. 1. 

7. Informace z kontrolních skupin a stav plnění úkolů z kontrolních skupin
Kontrolní skupina č. 1 – usnesení ZMČ, RMČ (M. Baxa, E. Tichá, B. Truksová) 
Kontrolní skupina č. 1 zpracuje analýzu usnesení za uplynulé období (leden – říjen 2025) – viz úkol v  řešení č.  1. Převážně se jedná o poskytnutí darů a dotací (které nebyly před usnesením RMČ projednány v příslušné komisi). B. Truksová analýzu připraví za kontrolní skupinu. 

Kontrolní skupina č. 2 – veřejné zakázky (M. Petrásek, E. Smutná, E. Tichá)
E. Smutná prezentovala dílčí zprávu z kontroly na 28.KV. E. Tichá a  M. Petrásek zpracují dílčí zprávu z kontroly – viz úkol v řešení č. 2. 

Kontrolní skupina č. 3 – školské investice (V. Klepš, M. Suchan)
V. Klepš prezentoval zprávu z kontroly J. A. Komenského. M. Suchan do dalšího jednání připraví průběžnou zprávu ke kontrole MŠ Šmolíkova – viz úkol č. 2. 

Kontrolní skupina č. 4 – zdravotnické investice (E. Smutná, M. Suchan)
Všechny projekty jsou v rané fázi realizace, ke kontrole nebylo nic vybráno. 

Kontrolní skupina č. 5 – dotace (E. Smutná, M. Suchan, M. Tolde, B. Truksová) 
Na disku je nahrán seznam dotací pro kontrolu, jednotlivé podklady jsou poptávány, po obdržení budou uloženy na disku (některé předány v listinné podpobě). 
Předseda KV dále uvedl, že ostatní dotace jsou v systému eDotace (webový informační systém městské části Praha 6). Požádal, aby členům kontrolní skupiny byl zřízen přístup. 

Kontrolní skupina č. 6 – nemovitý majetek, pohledávky (M. Baxa, V. Klepš, L. Procházka, T.  Strádalová, M.  Tolde)
Předseda KV připraví 20 pohledávek pro členy kontrolní skupiny č. 7 – viz úkol č. 1.

Kontrolní skupina č. 8 – SNEO (M. Baxa, L. Procházka, E. Tichá) a kontrolní skupina č. 10 – Bubenečské nádraží/Stanice 6 (M. Baxa, M. Petrásek, T. Strádalová, E. Tichá, B. Truksová)
Kontrolní skupina měla připravit finální zprávu z kontroly Stanice 6, zprávu je potřeba ještě doladit, bude prezentováno na dalším jednání KV – viz úkol v řešení č. 3, bude zařazeno jako samostatný bod na dalším jednání. 

Předseda KV shrnul splněné úkoly z minulých jednání. 
Seznam zahraničních cest byl se členy KV sdílen, M. Baxa navrhl, aby bylo přijato usnesení KV. 
Usnesení KV č. 135/10/2025:
KV bere na vědomí předložený materiál o zahraničních cestách za rok 2023 až 2025.
												+ 8; - 0; z 0. 

Dále předseda KV sdílel dnes se členy KV informaci ohledně krytů civilní obrany, materiál obdržel až dnes, v případě dotazů je k dispozici. 
 
8. Různé
a) Předseda KV dostal podnět od M. Baxy ohledně kauzy ve středně velké obci, kde pí účetní pravidelně a dlouhodobě vybírala v hotovosti větší částku každý měsíc. M. Baxa doplnil, že tuto skutečnost neodhalil ani audit. Z toho důvodu navrhl, aby bylo prověřeno, jak je nakládáno s hotovostí na ÚMČ Praha 6, kdo jsou odpovědné osoby (kdo může manipulovat s hotovostí, kontrolovat apod.). Předseda KV uvedl, že kontrola hospodaření je v kompetenci Finančního výboru a předsedovi FV podnět předá – viz úkol č. 3. 

b) Další jednání KV se bude konat 19.11.2025 od 17:00h.


Příloha č. 2: Zpráva z kontroly Stanice 6 
Stanice 6 – zpráva kontrolní skupiny KV 
Členové: M. Baxa, E. Tichá, B. Truksová, P.Soukal

I.) Trvalo to déle, stálo více
Jako důvod navýšení ceny a delšího trvání je uváděno: dodatečné požadavky
památkářů

Zjištění: 
Do veřejné zakázky se přihlásilo 5 společností. Zvítězil Konsit, a.s. s nabídkovou cenou 27 209 584,31 Kč bez DPH a dobou plnění veřejné zakázky 145 dní. Celkem 3 dodatky navýšily cenu zakázky na 30 589 970 Kč, což odpovídá navýšení ceny zakázky o 12,5% k nabídkové ceně, která převyšuje nabídkovou cenu na druhém místě společnosti Bohemik. Doba realizace 145 dní navýšena o 128 dní na celkových 273 dní, byla téměř dvojnásobná než vysoutěžená. 

U památek jsou rizika těžko odhadnutelná. U historických objektů se často při realizaci odhalí skrytá poškození (staré nátěry, biologické poškození, vlhkost). Ze zjištění lze usuzovat, že před zpracováním projektové dokumentace zřejmě neproběhl dostatečně podrobný průzkum stavebně-technický, konstrukcí, vlhkosti a biologických škůdců (dřevomorka).
U desítky let neudržované kulturní památky je nejspíše zásadní mít podrobný průzkum včetně sondáže konstrukcí, vlhkostního průzkumu a laboratorních rozborů. Jelikož změny vyplynuly až při realizaci, ukazuje to na podcenění projektového řízení a přípravy podkladů. 


Doporučení:
1. V souvislosti s navýšením investičních nákladů na rekonstrukci kulturní památky o cca 12,5 % v důsledku nutnosti provedení víceprací, KV doporučuje vypracovat podrobnou analýzu příčin navýšení nákladů a vzniku víceprací, včetně posouzení postupu projektové přípravy, průzkumů a schvalovacích procesů dotčenými orgány (NPÚ, MHMP OPP). Nejen pro tuto investiční akci, ale pro zlepšení procesů do budoucna. 
2. KV doporučuje zavést povinnost provádění komplexních průzkumů před zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) u všech rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů ve správě městské části. Průzkumy: stavebně-technický, vlhkostní průzkum včetně sondáží, mykologický průzkum (vč. detekce dřevomorky), restaurátorský a průzkum povrchových vrstev. 
3. KV doporučuje stanovit povinnou finanční rezervu na nepředvídatelné  vícepráce u památkových rekonstrukcí ve výši minimálně 10–20 % rozpočtu stavby. 
4. KV doporučuje posílit koordinaci mezi projektantem, investorem a památkovými orgány již ve fázi přípravy projektové dokumentace a zajistit předběžné schválení všech zásadních prvků (materiály, profilace, povrchové úpravy, postupy).
5. KV doporučuje zpracovat interní metodiku postupu při přípravě a realizaci rekonstrukcí památkových objektů s vymezením odpovědnosti jednotlivých účastníků.  (za průzkumy, zpracování dokumentace a projednání s dotčenými orgány). 




II.) Rekonstrukce stála miliony, pronájem je možná nízký

Zjištění:
Celkové náklady na vlastní rekonstrukci byly ve výši zhruba 30 M Kč (bez DPH). Roční nájemné je ve výši 0,1M Kč. Pro pokrytí investice MČ by bylo nutné vyplácení nájemného po dobu dalece převyšující běžný investiční horizont a pravděpodobně i životnost budovy.

Dle zjištění kontrolní skupiny (KV) byla částka stanovující roční nájemné na 10 let určena kvalifikovaným odhadem. Zároveň měla zohledňovat požadavky městské části na částečně nekomerční provoz objektu.
Měsíční nájemné objektu Bubenečské nádraží (celkem xxx m2) ve výši 8 333 Kč je nižší než nájemné bytu o 50m2. Přitom správa objektu za rok 2024 stála MČ cca 330 tisíc (vč. nájemného za 6měsíců), dle finančního plánu na rok 2025 s nájemným v plné výši 100 tisíc Kč zaplatí MČ více než 278 tisíc.

Doporučení:
1. KV doporučuje, aby městská část před započetím rekonstrukce vždy získala odborný posudek, či kvalifikovaný odhad na maximálně komerční využití daného objektu. A to dříve než začne vést úvahy o jiném typu využití či přistoupí k vlastnímu projektování. KV doporučuje, aby byl tento posudek v pravidelných intervalech (alespoň po dvou letech) obnovován a tato hodnota byly průběžně tržně ověřována.
2. KV doporučuje, aby ve chvíli, kdy role objektu nebude čistě komerční, byl vyčíslen procentuální poměr komerčního a nekomerčního provozu. K tomuto číslu by se mělo přihlédnout s ohledem na snížení očekávaného výnosu. Daný poměr může být ještě dále upraven s ohledem na další skutečnosti (například exkluzivita daného prostoru, délka nájmu, využití sociálního či chráněného podnikání, limitace provozu do nočních hodin, …).
3. KV doporučuje stanovit minimální hodnotu nájmu tak, aby pokrývala veškerou údržbu a to včetně středně velkých oprav a úprav objektu. A to včetně očekávané inflace. Toto doporučení může limitovat některé typy provozu v daném objektu, ale zároveň transparentně vyčíslí očekávané náklady městské části spojené s provozem daného objektu.
4. KV doporučuje v objektech, které budou mít smíšenou (komerční a nekomerční funkci) nesahat ke smlouvám na provozovatele na dobu neurčitou, ale spíše na konkrétně daný časový rámec s pravidelnou možností výměny provozovatele.
5. KV doporučuje využít ve smlouvě dalších ustanovení, kde bude možné o výši nájmu (a dalších podmínkách provozování) dále jednat s ohledem na nové skutečnosti. (Například: doložky o podílu na zisku, pravidelná jednání o výši nájmu s ohledem na reálné náklady na údržbu, či jiné mechanismy na jednání o úpravě ceny nájmu.)
6. KV nedoporučuje využití vágních formulací pro snížení ceny nájmů, jako transparentnější se jeví “komerční” zacházení, které vede k lépe definované ceně za pronájem. (Například závazek provozovatele na zpřístupnění prostor pro akce městské části, požadované slevy pro děti a seniory z území městské části či podobné.)
7. MČ má povinnost nakládat se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře (žák. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze), tzn., že by měla zajistit, aby nájemné pokrývalo provozní náklady a opotřebení pronajatého objektu.

III.) Památkový objekt vs. neobvyklá vnitřní kresba

Zjištění: 
Památkáři kontrolovali průběh stavebních prací. Následné práce v interiéru, které neměly stavební charakter, již nebyly dále kontrolovány. 
Zhotovitel KONSIT a.s. by podle smlouvy měl předkládat využité materiály a barevnými variantami včetně těch interiérových předkládat objednavateli (MČ Praha 6) k odsouhlasení. 

2. 6. f) :ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA povinen před instalací truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, technologického vybavení (kotle apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, umyvadla, WC apod.), mobiliáře a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně otvorů, malby, fasády, nátěry apod.) předložit OBJEDNATELI k odsouhlasení vzorky se specifikací technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, technologického vybavení, koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů, mobiliáře a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je možné pouze na základě písemného souhlasu oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických nebo TDS. Bude-li ZHOTOVITELEM realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady ZHOTOVITELE;

V případě vnitřní umělecké kresby k tomuto odsouhlasení nedošlo. Je otázkou, lze li vnitřní kresbu považována za výmalbu, anebo umělecké dotvoření interiéru odpovídající duchu využívání objektu a cílové skupině. Po ukončení smlouvy má pronajímatel povinnost uvést objekt do původního stavu, tedy včetně odstranění vnitřních kreseb.

KV konstatuje, že v případě Stanice 6 nebylo ze strany zhotovitele předem předloženo ke schválení umělecké ztvárnění interiéru formou nástěnné kresby, přestože smluvní ustanovení požadují odsouhlasení finálních pohledových vrstev objednatelem.

Doporučení:
1. S ohledem na tuto skutečnost KV doporučuje, aby MČ Praha 6 v budoucích smlouvách o dílo výslovně a jednoznačně vymezovala, co se rozumí finálními pohledovými vrstvami, a zda pod tyto vrstvy spadá i umělecké dotváření (např. nástěnné kresby či výmalba). 

2. Zároveň KV z důvodu možného poškození podkladové omítky doporučuje, aby před finálním uvedením stěn do původního stavu MČ Praha 6 byl ohlídán citlivý postup v odstranění umělecké výmalby pod dohledem památkářů.


Příloha č. 3: Zpráva VZMR E. Tichá 
	
	Kontrola VZMR - Eva Tichá 18.11.2025
	
	
	

	
	Evidenční číslo
	Celková částka
	Název
	Org. Jednotka
	Účelnost
	Zohlednění soc. a envir. odpovědnost i
	Zdůvodně ní, proč ZMR není přeseL tržiště
	registr smluv

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ODŽP/00010/2023
	272 250,00
	Sinpps s.r.o.
	ODŽP
	Souhlas tajemníka s postupem dle příkazu č.
2/2022
	ne
	ne
	ano

	
	PD "Stavební úpravy v ulicích Antonína Čermáka a Maďarská
	v Praze 6" pro změnu stavby před dokončením
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ODŽP/00144/2024
	74 499,70
	Navaro CZ s.r.o.
	ODŽP
	Souhlas tajemníka s postupem dle příkazu č.
12/2024
	Pouze formálně bez konkrétního uvedení.
	ne
	ano

	
	Výroba, zabudování a opravy kovových konstrukcí ke květinovým záhonům a do zeleně na území MČ P6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	OKSVČ/00094/2024
	100 000,00
	Dům dětí a mládeže Praha 6
	OKSVČ
	Souhlas tajemníka s postupem dle příkazu č. 19/2024 jedinečnost dodavatele
	ne
	ne
	ano

	
	Kompletní zajištění tradiční sportovní akce Pohár Věry Čáslavské pro ZŠ P6 na 1. pol. roku 2024/2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	OŠ/OOOO2/2024
	1131,00
	GNOSIS, spol. s r. o. (Učitelské noviny)
	OŠ
	Tradice zveřejňování v Učitelských novinách
	X
	ne
	ne

	
	Inzerce vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a M$ Věry Čáslavské P6.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	OW/00007/2024
	9 426,00
	READ s.r.o.
	OKSVČ?
	Postup dle příkazu tajemníka č.
12/2024
	X
	vzhledem k povaze zboží není považován za
smyslupln ý
	ne

	
	Dodávka doplňkového dárku pro jubllanty - máslové sušenky 200 ks.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	KT2/00429/2024 (obj.
Frank 420240889)
	5789,00
	Frank Bold advokáti, s.r.o.
	KT
	Postup dle příkazu tajemníka č. 13/2023
	X
	ne
	ne

	
	Konference o udržitelné budoucnosti Česka
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	7
	KT2/00481/2024
	1936,00
	Svaz zakládání a údržby zeleně z.s.
	KT
	Postup die příkazu tajemníka č. 13/2023
	X
	ne
	ne

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	KT3/00002/2024
	108900,00
	ROWEN LEGAL, ak
s.r.o.
	KT
	Postup dle příkazu tajemníka č.
2/2022
	ano
	ne
	ne

	
	Právní služby - vypracováni vzorových kontribučních smluv.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	KT3/00005/2024
	108 900,00 Kč
	ROWEN LEGAL, ak
s.r.o.
	KT
	Postup dle příkazu tajemníka č. 2/2022
	ano
	ne
	ano

	
	Právní služby - vypracování vzorových kontribučních smluv.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	KT2/00081/2024
	1990,00
	Institut Bernarda Bo Iza na v.o.s.
	KT
	Postup dle příkazu tajemníka č. 13/2023
	X
	ne
	ne

	
	Akreditované on-Hne školení - Pěstounská péče z pohledu sociálně-pravní ochrany dětí.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	OSL/00295/2024
	8000,00
	REPRO FETTERLE, spol. s r.o.
	OSL
	Postup dle příkazu tajemníka č. 19/2024
	ano
	ne
	ne

	
	Obálky se znakem pro potřeby KS.
	
	
	
	
	
	



Příloha č. 4: Plán činnosti KV na rok 2026
Plán činnosti KV 2026 (do konce volebního období) - návrh
Kontrolní výbor ZMČ Praha 6 se bude zabývat v roce 2026 zejména následujícími činnostmi:
· kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 6 a RMČ Praha 6 včetně termínů
· kontrola dodržování právních předpisů, jednacích řádů a jiných interních předpisů ostatními výbory, komisemi RMČ Praha 6 (včetně komisí-pracovních skupin) a Úřadem městské části Praha 6 na úseku samostatné působnosti
· kontrola vybraných smluv uzavřených městskou částí Praha 6
·  kontrola dodržování pravidel a zákonných postupů pro uzavírání a zveřejňování smluv
· kontrola veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných v letech 2022 až 2026 se zřetelem na dodržování zákonných postupů a péče řádného hospodáře
· kontrola přípravy, průběhu a dokončení investic do objektů mateřských škol, základních škol a školských zařízení
·  kontrola přípravy, průběhu a dokončení investic do objektů pro zdravotnická a sociální zařízení,
· kontrola přípravy, průběhu a dokončení dalších vybraných investičních akcí
· kontrola vybraných dotací poskytnutých městskou částí
· kontrola účelného nakládání s nemovitým majetkem na základě péče řádného hospodáře a dodržování pravidel pro prodej a pronájem nemovitého majetku
· kontrola nakládání s pohledávkami v oblasti bytového a nebytového fondu a pozemků
· projednání zprávy interního auditora o výsledcích kontrolní činnosti za uplynulé období
· revize plnění usnesení a doporučení Kontrolního výboru
· kontrola výběrových řízení na obsazování vedoucích pozic na ÚMČ Praha 6, kontrola jejich procesu a splnění zákonných požadavků
· další úkoly a body, jimiž jej pověří ZMČ Praha 6 nebo RMČ Praha 
· případné podněty či náměty, které předloží člen ZMČ Praha 6, člen Kontrolního výboru, fyzické nebo právnické osoby.

Ve spolupráci s Finančním výborem bude činnosti zaměřena zejména na: 
· plnění rozpočtu městské části Praha 6 a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 6 za uplynulý kalendářní rok, včetně návrhů na zefektivnění činnosti úřadu
· kontrola výsledků hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 6 a jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 6 za uplynulý kalendářní rok 
· plnění rozpočtu městské části Praha 6 za první polovinu roku 2026
·  kontrola výsledků hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 6 a jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 6 za první polovinu roku 2026.
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